# Plan Inicial de Aseguramiento de Calidad (PQAI)

## Sistema de Gestión de Proyectos de Investigación

## Versión 1.0

## Historial de Revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 17/05/2026 | 1.0 | Creación inicial del Plan de Aseguramiento de Calidad (SQA). | Axel Cueva (Analista QA / Tester) |

## Tabla de Contenido

Plan Inicial de Aseguramiento de Calidad (SQA)	1

Sistema de Gestión de Proyectos de Investigación Versión 1.0	1

Historial de Revisiones	2

Tabla de Contenido	3

1. Introducción	4

1.1. Propósito	4

1.2. Alcance	4

1.3. Glosario y Abreviaturas	5

2. Organización y Responsabilidades de QA	5

3. Estrategia de Aseguramiento de Calidad	5

3.1. Tipos de Pruebas	5

3.2. Criterios de Aceptación y Suspensión	6

4. Gestión de Defectos e Incidencias	6

4.1. Flujo de Reporte de Errores	6

4.2. Niveles de Severidad	6

5. Entorno y Herramientas SQA	7

6. Cronograma de Pruebas	8

7. Matrices de Pruebas Estratégicas	8

7.1. Módulo de Seguridad y Accesos	8

7.2. Módulo de Ingesta y Extracción	9

7.3. Módulo de Gestión y Reportes	9

## 1. Introducción

### 1.1. Propósito

El propósito de este documento es definir el Plan Inicial de Aseguramiento de Calidad de Software (SQA) para el Sistema de Gestión de Proyectos de Investigación (SGPI). Este plan establece el enfoque sistemático, las metodologías de prueba, las herramientas y los criterios de evaluación que garantizarán que el producto final cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales exigidos por la institución.

### 1.2. Alcance

Este plan aplica a la fase de pruebas del ciclo de vida de desarrollo del SGPI. Cubre la validación de los 14 Casos de Uso del sistema, incluyendo:

- Validaciones de interfaz de usuario (UI) y experiencia de usuario (UX).

- Pruebas de integración de APIs y servicios de extracción (Scraping/OCR).

- Pruebas de seguridad (RBAC) y auditoría inmutable de logs.

- Verificación de persistencia y rendimiento en la generación de reportes POI.

### 1.3. Glosario y Abreviaturas

- SQA: Aseguramiento de Calidad de Software (Software Quality Assurance).

- E2E: Pruebas de Extremo a Extremo (End-to-End).

- Bug: Defecto o error encontrado en el software.

- RBAC: Control de Acceso Basado en Roles.

## 2. Organización y Responsabilidades de QA

Para garantizar la calidad del sistema, se definen los siguientes roles y responsabilidades específicos para la fase de pruebas:

| Rol | Responsable(s) | Responsabilidades en SQA |
| --- | --- | --- |
| Analista QA / Tester (Líder) | Axel Cueva | Diseño del plan de pruebas, ejecución de pruebas funcionales y E2E, reporte de defectos y validación de criterios de aceptación. |
| Apoyo QA / Frontend | Gabriel Poma | Ejecución de pruebas exploratorias de interfaz, validación de responsividad y soporte en el reporte de errores visuales. |
| Soporte Backend / DBA | Marco Castilla, Angel de la Cruz | Creación y mantenimiento de pruebas unitarias (Pytest), corrección de bugs reportados en la API y validación de integridad de datos. |
| Arquitecta / Jefe de Proyecto | Lita Huanca | Aprobación final de calidad para pases a producción y validación de la arquitectura de pruebas. |

## 3. Estrategia de Aseguramiento de Calidad

### 3.1. Tipos de Pruebas

El modelo de aseguramiento de calidad combinará pruebas manuales y automatizadas en diferentes capas de la aplicación:

- Pruebas Unitarias: Ejecutadas por los desarrolladores Backend para validar la lógica aislada (ej. cálculos de semaforización, parsing de PDFs).

- Pruebas de Integración: Verificación de la correcta comunicación entre el Frontend (React) y el Backend (FastAPI), así como la conexión con fuentes externas (VRIP, RENACYT).

- Pruebas Funcionales: Ejecución paso a paso de los flujos descritos en los Casos de Uso (ej. flujos de validación de tesis, exportación de reportes).

- Pruebas E2E (Extremo a Extremo): Simulación automatizada del recorrido completo de un usuario crítico (ej. Secretaria cargando un Excel masivo y verificando el resultado).

### 3.2. Criterios de Aceptación y Suspensión

- Criterios de Suspensión: Las pruebas de un módulo se detendrán inmediatamente si se detecta un error de severidad Crítica (bloqueo total, caída de servidor, brecha de seguridad) que impida continuar con el flujo, retomándose solo cuando el defecto sea solucionado.

- Criterios de Aceptación: El sistema se considerará apto para producción cuando:

  - El 100% de los Casos de Uso críticos (CU12, CU13, CU14, CU10, CU11) hayan sido ejecutados con éxito.

  - No existan defectos abiertos clasificados como Críticos o Altos.

  - Las pruebas automatizadas en el flujo de integración continua tengan un 100% de aprobación.

## 4. Gestión de Defectos e Incidencias

### 4.1. Flujo de Reporte de Errores

Todos los defectos (bugs) encontrados durante la fase de pruebas serán registrados centralizadamente.

- Herramienta: El equipo utilizará los tableros de GitHub Issues para el seguimiento de incidencias.

- Formato de Reporte: Cada defecto reportado por el equipo de QA debe contener:

  - Título descriptivo.

  - Pasos detallados para reproducir el error.

  - Resultado esperado vs. Resultado obtenido.

  - Nivel de severidad.

  - Evidencia adjunta (capturas de pantalla o fragmentos de log).

### 4.2. Niveles de Severidad

| Nivel | Descripción | Tiempo de Atención Exigido |
| --- | --- | --- |
| Crítico | El sistema colapsa, hay pérdida de datos o una vulnerabilidad de seguridad grave. Impide probar el resto del sistema. | Inmediato (Hotfix) |
| Alto | Una funcionalidad principal (ej. exportar PDF o cargar Excel) no funciona y no hay una alternativa temporal. | Mismo ciclo de desarrollo |
| Medio | Errores funcionales menores o validaciones faltantes que cuentan con alternativas operativas (Workarounds). | Siguiente ciclo de desarrollo |
| Bajo | Problemas estéticos, de alineación o errores ortográficos en la UI que no afectan la funcionalidad. | Backlog general |

## 5. Entorno y Herramientas SQA

Para estandarizar las validaciones y evitar el uso de herramientas redundantes, el aseguramiento de calidad del SGPI se apoyará en la siguiente matriz tecnológica:

| Propósito de Prueba | Herramienta Seleccionada | Justificación / Aplicación |
| --- | --- | --- |
| Gestión de Defectos (Bugs) | GitHub Issues | Tablero nativo e integrado al código para reportar, asignar y cerrar fallos de software. |
| Pruebas Automatizadas UI/E2E | Selenium | Automatización de flujos críticos web en el frontend (simulación de interacciones reales de la Secretaria). |
| Pruebas Unitarias (Backend) | Pytest | Validación rigurosa de algoritmos de OCR, cruce de datos y endpoints de FastAPI. |
| Pruebas de API / Integración | Postman | Colecciones para probar tiempos de respuesta y validación de esquemas JSON. |
| Análisis Estático (Linters) | ESLint / Flake8 | Aseguramiento de código limpio y prevención de errores de sintaxis antes de las pruebas dinámicas. |

## 6. Cronograma de Pruebas

Las actividades de SQA se desarrollarán dentro del Hito 3 del proyecto, respetando los siguientes plazos:

| Actividad de SQA | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| Auditoría Funcional e Integridad (GCS) | 03/06/2026 | 09/06/2026 | Axel Cueva |
| Pruebas Funcionales UI por Módulo | 03/06/2026 | 05/06/2026 | Axel Cueva, Gabriel Poma |
| Pruebas de Integración de Servicios | 05/06/2026 | 09/06/2026 | Axel Cueva, Marco Castilla |
| Pruebas de Persistencia y Base de Datos | 05/06/2026 | 09/06/2026 | Axel Cueva, Angel de la Cruz |

## 7. Matrices de Pruebas Estratégicas

### 7.1. Módulo de Seguridad y Accesos

| ID | Caso de Uso | Escenario a Validar | Nivel Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| QA-01 | CU01 / CU13 | Verificar bloqueo de cuenta tras tres intentos fallidos de autenticación. | Funcional |
| QA-02 | CU13 | Validar que usuarios con rol 'Consulta' reciban error 403 al intentar editar parámetros de configuración. | Seguridad |
| QA-03 | CU14 | Intentar borrar un registro del log de auditoría mediante peticiones directas a la API (Debe denegarse). | Seguridad |

### 7.2. Módulo de Ingesta y Extracción

| ID | Caso de Uso | Escenario a Validar | Nivel Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| QA-04 | CU02 | Cargar un Excel RAIS con proyectos preexistentes y validar que el sistema aplique Upsert sin duplicar. | Integración |
| QA-05 | CU03 | Interrumpir la conexión web durante el scraping de VRIP y verificar captura del error sin caída del sistema. | Integración |
| QA-06 | CU07 | Realizar una carga cruzada verificando que el sistema identifique correctamente al docente por su ORCID. | Datos |

### 7.3. Módulo de Gestión y Reportes

| ID | Caso de Uso | Escenario a Validar | Nivel Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| QA-07 | CU12 | Forzar la fecha del sistema para simular un cierre a 2 días y verificar que el semáforo cambie a ROJO. | UI / Funcional |
| QA-08 | CU08 | Ejecutar una búsqueda con filtros combinados y validar que el renderizado tarde menos de 3 segundos. | Rendimiento |
| QA-09 | CU11 | Exportar reporte en PDF/Excel y validar que la acción genere un registro inmediato en el Log de Auditoría. | E2E |
| QA-10 | CU10 | Guardar un Snapshot POI y constatar su inmutabilidad en la base de datos tras modificaciones posteriores. | Datos |