Reporte de despliegue

Sistema de Gestión de Proyectos de Investigación

Versión 1.0

Historial de Revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/06/2026 | 0.1 | Primer intento de despliegue del backend en Render; fallas por variables de entorno y rutas de archivos. | Marco |
| 11/06/2026 | 0.2 | Contenerización del backend con Docker para estandarizar rutas y dependencias. | Marco / Angel |
| 17/06/2026 | 0.3 | Ajuste de variables de entorno, conexión a PostgreSQL y Redis; despliegue del frontend en Vercel. | Marco / Angel |
| 18/06/2026 | 1.0 | Despliegue estable en producción, validación post-despliegue y aprobación final. | Lita |

Tabla de Contenidos

1. Introducción	4

2. Datos generales del despliegue	4

3. Alcance del despliegue	4

3.1. Componentes desplegados	4

3.2. Fuera de alcance de este despliegue	5

4. Entorno técnico	5

5. Checklist Pre-despliegue	5

6. Bitácora del Despliegue	6

7. Incidencias Registradas Durante el Despliegue	7

7.1. Incidencia 1 — El backend no localizaba carpetas ni archivos	7

7.2. Incidencia 2 — Variables de entorno en desuso o mal configuradas	7

7.3. Incidencia 3 — Múltiples redespliegues	8

8. Validación Post-Despliegue	8

9. Plan de Rollback	9

10. Conclusión y Aprobación	9

Sistema de Gestión de Proyectos de Investigación

# Introducción

El presente documento registra el proceso de despliegue a producción del Sistema de Gestión de Proyectos de Investigación (SGPI), desarrollado para el Instituto de Investigación de la FISI - UNMSM. Su objetivo es dejar evidencia formal de los componentes desplegados, el entorno técnico utilizado, las incidencias ocurridas durante el proceso y su resolución, la validación posterior al despliegue y la aprobación final del sistema en producción.

# Datos generales del despliegue

| Sistema | SGPI - Sistema de Gestión de Proyectos de Investigación |
| --- | --- |
| Versión desplegada | v1.0.0 (primer despliegue a producción) |
| Tipo de despliegue | Primer despliegue (puesta en marcha inicial del sistema) |
| Fecha planificada | 10/06/2026 - 18/06/2026 (según cronograma del proyecto) |
| Fecha de despliegue estable | 18/06/2026 (fecha planificada; se cumplió tras varias iteraciones correctivas) |
| Responsables técnicos | Marco (Backend) y Ángel (DBA) |
| Aprobación final | Lita (Jefa de Proyecto), con validación de la participación técnica de Marco y Ángel |

# Alcance del despliegue

# Componentes desplegados

- Backend (API REST desarrollada en FastAPI), contenerizado con Docker y desplegado en Render.

- Base de datos PostgreSQL, alojada en Render, incluyendo la ejecución de scripts DDL y triggers de auditoría.

- Servicio de caché e intermediación de procesos en segundo plano con Redis, utilizado para las sincronizaciones con fuentes externas (RENACYT, VRIP, Cybertesis) y para servir datos cacheados ante caídas temporales de dichas fuentes.

- Frontend (interfaz web) desplegado en Vercel, consumiendo la API publicada en Render.

- Módulo de autenticación de usuarios (Auth), configurado sobre la base de datos de producción.

# Fuera de alcance de este despliegue

- Aplicaciones móviles nativas (excluidas del alcance del proyecto según el Documento de Alcance, SGPI-DAL).

- Integración directa por API con el sistema RAIS (el proyecto solo procesa archivos exportados, no accede a RAIS en línea).

# Entorno técnico

| Componente | Tecnología | Proveedor / Hosting |
| --- | --- | --- |
| Backend / API | FastAPI (Python), contenerizado con Docker | Render |
| Base de datos | PostgreSQL 15 | Render |
| Caché / procesos en segundo plano | Redis | Render |
| Frontend | Aplicación web (React) | Vercel |
| Control de versiones | Git / GitHub (repositorio privado del proyecto) | GitHub |

# Checklist Pre-despliegue

| Verificación | Estado |
| --- | --- |
| Migraciones y scripts DDL de base de datos revisados y listos para ejecutar en producción. | Cumplido |
| Variables de entorno de producción definidas (conexión a BD, Redis, credenciales de servicios externos). | Cumplido, con correcciones (ver Sección 7) |
| Backup de la base de datos de pruebas previo a la migración a producción. | Cumplido |
| Pruebas funcionales por módulo ejecutadas (SGPI-MPF.xlsx). | Cumplido |
| Pruebas de integración backend ejecutadas (SGPI-RPB.docx). | Cumplido |
| Pruebas de integridad de datos ejecutadas (SGPI-MPD.xlsx). | Cumplido |
| Imagen Docker del backend construida y probada localmente. | Cumplido (incorporado durante el despliegue) |

# Bitácora del Despliegue

El despliegue no se realizó en un único intento: fue necesario redeployar el sistema varias veces conforme se identificaban y corregían errores. A continuación se detalla la cronología:

| Fecha | Acción | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 10/06/2026 | Primer intento de despliegue del backend en Render, ejecutado directamente sobre el entorno gestionado (sin contenedor). | Falla: el backend no localizaba carpetas ni archivos esperados (ver Incidencia 1). |
| 11/06/2026 | Segundo intento, con correcciones manuales de rutas. | Falla parcial: persisten errores por variables de entorno no utilizadas o mal referenciadas (ver Incidencia 2). |
| 11/06/2026 - 12/06/2026 | Se construye una imagen Docker para el backend, estandarizando estructura de carpetas y rutas absolutas. | El contenedor resuelve los problemas de rutas de archivos. |
| 14/06/2026 | Redespliegue del backend contenerizado en Render; configuración de la conexión a PostgreSQL y Redis. | Backend estable en producción. |
| 17/06/2026 | Despliegue del frontend en Vercel, apuntando a la API en Render. | Frontend operativo; se detectan variables de entorno del frontend pendientes de ajuste. |
| 17/06/2026 | Depuración final de variables de entorno (backend y frontend) y redespliegue de ambos servicios. | Ambos servicios estables. |
| 18/06/2026 | Validación post-despliegue (smoke test) y aprobación formal. | Despliegue aprobado. Ver Sección 8. |

# Incidencias Registradas Durante el Despliegue

## Incidencia 1 — El backend no localizaba carpetas ni archivos

Descripción: en los primeros intentos de despliegue, el backend no lograba encontrar las carpetas y archivos que utiliza en tiempo de ejecución (por ejemplo, las rutas usadas por el módulo de procesamiento de PDF y los directorios de trabajo internos).

Causa: el backend usaba rutas relativas que funcionaban correctamente en el entorno local de desarrollo, pero no correspondían a la estructura de directorios del entorno gestionado de Render.

Solución: se migró el backend a una imagen Docker, definiendo una estructura de carpetas fija dentro del contenedor y rutas absolutas controladas mediante variables de entorno. Esto eliminó la dependencia de la estructura del entorno de hosting y facilitó los despliegues posteriores.

## Incidencia 2 — Variables de entorno en desuso o mal configuradas

Descripción: el backend fallaba al iniciar (o iniciaba con errores de conexión a base de datos y Redis) debido a variables de entorno inconsistentes.

Causa: se arrastraron variables heredadas del entorno local de desarrollo que no correspondían a los nombres o valores esperados por Render, además de variables que ya no eran utilizadas por el código pero seguían configuradas, generando confusión durante la depuración.

Solución: se depuraron todas las variables de entorno, eliminando las que estaban en desuso y verificando que los nombres y valores coincidieran exactamente con los esperados por el backend y por Vercel en el caso del frontend.

## Incidencia 3 — Múltiples redespliegues

Descripción: como consecuencia de las incidencias anteriores, el sistema fue desplegado varias veces (backend y frontend) hasta alcanzar una versión estable.

Causa: cada corrección (rutas, variables de entorno, contenerización) requería un nuevo build y despliegue para poder validarse en el entorno real.

Solución: se iteró de forma controlada hasta estabilizar ambos servicios, documentando cada intento en la bitácora de la Sección 6. La fecha de cierre planificada (18/06/2026) se cumplió a pesar de las iteraciones.

# Validación Post-Despliegue

Una vez estabilizado el despliegue, se verificó el funcionamiento de las capacidades críticas del sistema, tomando como referencia los requisitos no funcionales definidos en SGPI-RNF.xlsx:

| Verificación | Requisito relacionado | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Control de acceso por roles operativo en producción. | RNF001 | Conforme |
| Expiración de sesión por inactividad (60 min). | RNF002 | Conforme |
| Disponibilidad de los módulos de consulta y búsqueda, independiente de procesos de sincronización en segundo plano (Redis). | RNF011 | Conforme |
| El sistema sirve datos cacheados (Redis) cuando una fuente externa no está disponible. | RNF012 | Conforme |
| Registro de eventos críticos en el log de auditoría (inicio de sesión, importaciones). | RNF019 / RNF021 | Conforme |
| Carga de listados y fichas dentro de los tiempos de respuesta definidos. | RNF006 | Conforme |

# Plan de Rollback

En caso de detectarse una falla crítica posterior a la aprobación del despliegue, el procedimiento de reversión contempla:

- Backend: revertir en Render al último despliegue estable de la imagen Docker (versión previa etiquetada), disponible en el historial de despliegues del servicio.

- Frontend: revertir en Vercel al despliegue anterior mediante la función de rollback nativa de la plataforma (los despliegues previos permanecen disponibles como snapshots).

- Base de datos: restaurar desde el backup tomado antes del despliegue a producción (ver checklist, Sección 5), en caso de que el problema involucre migraciones o datos corruptos.

Este plan no fue necesario ejecutarlo durante el despliegue documentado en este reporte, ya que las incidencias descritas se resolvieron de forma directa sin requerir una reversión completa del sistema.

# Conclusión y Aprobación

El despliegue del SGPI se completó de forma exitosa en la fecha planificada (18/06/2026), aunque no exenta de dificultades: fue necesario contenerizar el backend con Docker y depurar las variables de entorno para resolver los problemas de rutas de archivos y de configuración detectados en los primeros intentos. A partir de estas correcciones, el sistema quedó operativo de forma estable en Render (backend, base de datos y Redis) y Vercel (frontend).

| Rol | Nombre | Aprobación |
| --- | --- | --- |
| Jefa de Proyecto (aprobación final) | Lita | Aprobado |
| Backend / Despliegue | Marco | Participación validada |
| DBA / Despliegue | Ángel | Participación validada |